Администрация сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

Распоряжение

от 21.05.2019 г.			        п. Пушной				     	  № 24

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Пушной Кольского района в 2020 году

В целях своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 - 2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

1. Утвердить план мероприятий  («дорожную карту») по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Пушной Кольского района в 2020 году ( приложение № 1).

2. Данное распоряжение обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области				              В.В.Исаев

# Приложение

# к распоряжению администрации сельского поселения Пушной

# Кольского района Мурманской области от 21.05.2019 г. № 24

План мероприятий («дорожная карта») по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Пушной Кольского района в 2020 году

| Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка дизайн-проектов, обсуждение и их утверждение пол благоустройству каждой дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу на 2020 год | Администрация с.п.Пушной | До 16.12.2019 |
| Составление технических заданий, проектно-сметной документации для проведения аукционов | Администрация с.п.Пушной | До 19.02.2020 |
| Проведение аукционов | Администрация с.п.Пушной | До 28.02.2020 |
| Заключение муниципальных контрактов | Администрация с.п.Пушной | До 24.04.2020 г. |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация с.п.Пушной | Не позднее 01.11.2020 |