Администрация сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

Итоги реализации в 2019 году мероприятия в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

н.п. Пушной                                                                                            2019 год

Выполнение работ по благоустройству места отдыха в ж.д. ст Лопарская в районе дома № 22а по ул. ОПХ Восход (установка ограждения, скамейки, урны)

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 - 2022 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Пушной №  22 от 09.04.2018 года.

Состав работ – установка ограждения места отдыха в ж.д. ст. Лопарскя в районе дома № 22а по ул. ОПХ Восход.

Общая стоимость работ – составила 99000 (Девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- федерального и регионального  бюджета в сумме 94050,0 рублей;

- бюджетных средств муниципального образования сельское поселение Пушной в сумме 4950,0 рублей.

Заказчик – администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.

Подрядчик – ООО «Мурманск-Термо».

При выполнении работ учтены потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работы по объекту выполнены в установленные сроки: начаты с 23.05.2019- завершены 05.06.2019.

Приложение: фотоотчет

Благоустройство места отдыха в ж.д. ст. Лопарская  в районе дома 22а по ул. ОПХ Восход   (установка ограждения, скамейки, урны)

До начала выполнения работ

После выполнения работ